PHIẾU KIỂM TRA ĐỀ CƯƠNG TƯ VẤN GIÁM SÁT

TT02 261020 De-cuong-TVGS-VNM-TEXO

| Đề cương / dự án | TT02 261020 De-cuong-TVGS-VNM-TEXO |
| --- | --- |
| Đơn vị lập | Trung tâm 02 |
| File kiểm tra | TT02 261020 De-cuong-TVGS-VNM-TEXO.pdf |
| Mẫu áp dụng | Nâng cao (công cụ tự nhận: Nâng cao) |
| Thời điểm lập đề cương | 2026-01-01 |
| Ngày kiểm tra | 23/10/2026 |

| 88 Điểm khung /100 theo mẫu Nâng cao |  | 2 Phải xử lý trước khi trình ký |  | 13 Hạng mục chi tiết có mục giám sát riêng |  | 2 Căn cứ hết hiệu lực loại văn bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KẾT LUẬN Kết luận: Cần chỉnh sửa, bổ sung trước khi trình ký. Các việc cần xử lý chính: Căn cứ hết hiệu lực: Luật Xây dựng 50/2014/QH13; Căn cứ hết hiệu lực: Luật sửa đổi Luật Xây dựng 62/2020/QH14; CL14 – Phát hiện sai sót, bất hợp lý của thiết kế; CL21 – Giám sát chạy thử, vận hành thử thiết bị; KL04 – Quy trình, thời hạn xác nhận khối lượng; lưu ý khi tính khối lượng. Lưu ý bắt buộc: trước khi trình ký, rà soát văn bản pháp luật, tiêu chuẩn viện dẫn bằng công cụ TEXO Legal Reviewer để bảo đảm dùng phiên bản mới nhất.

1. Việc cần xử lý trước khi trình ký

| # | Nội dung | Hiện trạng | Yêu cầu sửa | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Căn cứ hết hiệu lực: Luật Xây dựng 50/2014/QH13 | Viện dẫn 3 lần | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 (hiệu lực 01/7/2026) | 🔴 Phải xử lý |
| 2 | Căn cứ hết hiệu lực: Luật sửa đổi Luật Xây dựng 62/2020/QH14 | Viện dẫn 5 lần | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 | 🔴 Phải xử lý |
| 3 | CL14 – Phát hiện sai sót, bất hợp lý của thiết kế | Nhắc 6 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 4 | CL21 – Giám sát chạy thử, vận hành thử thiết bị | Nhắc 8 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 5 | KL04 – Quy trình, thời hạn xác nhận khối lượng; lưu ý khi tính khối lượng | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 6 | TD02 – Biện pháp khắc phục chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ | Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 7 | TD03 – Cập nhật tiến độ định kỳ, cảnh báo sớm nguy cơ chậm | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 8 | AT04 – Kế hoạch quản lý an toàn: nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, biện pháp kiểm soát | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 9 | BC02 – Thời hạn nộp báo cáo | Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 10 | TO02 – Mô hình, sơ đồ tổ chức đoàn TVGS | Nhắc 2 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 11 | TO06 – Ma trận trách nhiệm phối hợp các bên | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 12 | TO08 – Hệ thống đảm bảo chất lượng công tác giám sát (ISO 9001, kiểm soát nội bộ) | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 13 | CT03 – Biểu mẫu hồ sơ (hoặc dẫn chiếu biểu mẫu dự án) | Nhắc 3 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 14 | Hạng mục: Giám sát gia công, lắp đặt cửa gỗ | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | Bổ sung mục giám sát chi tiết (bảng nội dung – phương pháp – tiêu chuẩn – hồ sơ) | 🟠 Nên xử lý |
| 15 | Còn chỗ trống, ký hiệu chờ điền | 15 vị trí | Điền đầy đủ thông tin hoặc xóa | 🟠 Nên xử lý |

2. Đối chiếu khung chuẩn đề cương TVGS

| Mã | Tiêu chí | Cấp | Kết quả / bằng chứng | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình thức, bố cục |  |  |  |  |
| HT01 | Bìa đủ thông tin: Dự án, Công trình/Gói thầu, Địa điểm, Chủ đầu tư, Đơn vị TVGS | Bắt buộc | Đạt – Có: Dự án, Công trình/Gói thầu, Địa điểm, Chủ đầu tư, Đơn vị TVGS | 🟢 Đạt |
| HT02 | Tờ lót có ô ký Chủ đầu tư phê duyệt và Đại diện TVGS | Bắt buộc | Đạt – Có ô ký CĐT phê duyệt / TVGS | 🟢 Đạt |
| HT03 | Mục lục | Bắt buộc | Đạt – Mục: MỤC LỤC | 🟢 Đạt |
| HT04 | Bảng từ ngữ viết tắt | Nâng cao | Đạt – Mục: CÁC TỪ VIẾT TẮT | 🟢 Đạt |
| HT05 | Khổ giấy A4 | Bắt buộc | Đạt – PDF – không kiểm khổ | 🟢 Đạt |
| HT06 | Tài liệu phát hành chỉ mang tên Công ty TEXO – không nêu đơn vị nội bộ (Trung tâm, VPĐT…) | Bắt buộc | Đạt – Không nêu đơn vị nội bộ | 🟢 Đạt |
| Thông tin dự án, phạm vi công việc |  |  |  |  |
| TC01 | Thông tin dự án, công trình, gói thầu, địa điểm, chủ đầu tư | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1. Giới thiệu về dự án | 🟢 Đạt |
| TC02 | Quy mô, loại – cấp công trình, giải pháp thiết kế chính | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1.6. Quy mô dự án: Bao gồm nhà xưởng chính (phân xưởng sản xuất, kho); nhà phục | 🟢 Đạt |
| TC03 | Phạm vi công việc TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Nội dung và khối lượng công việc Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 🟢 Đạt |
| TC04 | Sản phẩm của gói thầu TVGS | Nâng cao | Đạt – Mục: 3. Sản phẩm của gói thầu | 🟢 Đạt |
| TC05 | Các bên tham gia dự án / hồ sơ dữ liệu đầu vào | Nâng cao | Đạt – Mục: 2.1. Tiếp nhận, phân tích, đánh giá dữ liệu đầu vào: | 🟢 Đạt |
| Cơ sở thực hiện, vai trò các bên |  |  |  |  |
| CS01 | Cơ sở thực hiện: văn bản pháp luật hiện hành | Bắt buộc | Đạt – Mục: I. CƠ SỞ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT | 🟢 Đạt |
| CS02 | Hợp đồng TVGS, hồ sơ thiết kế, hợp đồng thi công – căn cứ của gói thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Các quy định, thỏa thuận giữa hai bên | 🟢 Đạt |
| CS03 | Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng | Bắt buộc | Đạt – Mục: 5. Việc vận dụng quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật trong giám sát thi công xây dựng | 🟢 Đạt |
| CS04 | Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư và TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG DỰ ÁN | 🟢 Đạt |
| CS05 | Quyền, nghĩa vụ / quan hệ với TVTK và nhà thầu thi công | Nâng cao | Đạt – Mục: 3. Tư vấn thiết kế | 🟢 Đạt |
| Giám sát chất lượng |  |  |  |  |
| CL01 | Kiểm tra điều kiện khởi công, công tác chuẩn bị thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: A. Quy trình kiểm tra điều kiện khởi công | 🟢 Đạt |
| CL02 | Kiểm tra sự phù hợp năng lực nhà thầu (nhân lực, thiết bị) | Bắt buộc | Đạt – Mục: B. Quy trình kiểm tra sự phù hợp điều kiện năng lực nhà thầu thi công xây dựng | 🟢 Đạt |
| CL03 | Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1.4. Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng công | 🟢 Đạt |
| CL04 | Kiểm tra phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất vật liệu | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1.8. Kiểm tra phòng thí nghiệm phục vụ thi công xây dựng công trình | 🟢 Đạt |
| CL05 | Kiểm tra, nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, thiết bị đầu vào | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Kiểm tra, nghiệm thu vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị sử dụng cho công trình | 🟢 Đạt |
| CL06 | Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1.5. Kiểm tra biện pháp thi công, quy trình thi công | 🟢 Đạt |
| CL07 | Kiểm tra bản vẽ shopdrawing (triển khai, chế tạo, lắp đặt) | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1.6. Kiểm tra bản vẽ triển khai gia công chi tiết (bản vẽ shop drawing-SD) | 🟢 Đạt |
| CL08 | Giám sát thường xuyên, nhật ký thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3.3. Lập và ghi chép Nhật ký thi công xây dựng công trình | 🟢 Đạt |
| CL09 | Kiểm tra, xác nhận bản vẽ hoàn công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3.6. Lập và xác nhận bản vẽ hoàn công | 🟢 Đạt |
| CL10 | Nghiệm thu công việc xây dựng | Bắt buộc | Đạt – Mục: II. Quy trình nghiệm thu công việc hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành đưa | 🟢 Đạt |
| CL11 | Nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3.8. Nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc | 🟢 Đạt |
| CL12 | Nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình đưa vào sử dụng | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng: | 🟢 Đạt |
| CL13 | Hồ sơ nghiệm thu, tài liệu hoàn thành công trình | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3.11. Tài liệu phục vụ nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây | 🟢 Đạt |
| CL14 | Phát hiện sai sót, bất hợp lý của thiết kế | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 6 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| CL15 | Đề nghị kiểm định lại khi nghi ngờ chất lượng | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4. Khoan lấy mẫu: Thực hiện đối với trường hợp có nghi ngờ về chất lượng. | 🟢 Đạt |
| CL16 | Phối hợp giải quyết vướng mắc, phát sinh | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3.5. Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, các vấn đề phát | 🟢 Đạt |
| CL17 | Sơ đồ/lưu đồ quy trình quản lý chất lượng, quy trình nghiệm thu | Nâng cao | Đạt – Mục: 6.1. Sơ đồ quy trình giám sát chất lượng | 🟢 Đạt |
| CL18 | Quy trình xử lý không phù hợp (NCR) | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 3 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| CL19 | Quản lý thay đổi thiết kế, RFI, xung đột bộ môn | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 3 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| CL20 | Kế hoạch nghiệm thu / kế hoạch kiểm tra (ITP) | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 8 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| CL21 | Giám sát chạy thử, vận hành thử thiết bị | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 8 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| Giám sát khối lượng |  |  |  |  |
| KL01 | Nguyên tắc giám sát, xác nhận khối lượng | Bắt buộc | Đạt – Mục: V. GIÁM SÁT KHỐI LƯỢNG | 🟢 Đạt |
| KL02 | Khối lượng phát sinh so với thiết kế | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Khối lượng phát sinh so với hồ sơ thiết kế | 🟢 Đạt |
| KL03 | Khối lượng sửa đổi, khối lượng thi công khác | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3. Khối lượng sửa đổi so với hồ sơ thiết kế | 🟢 Đạt |
| KL04 | Quy trình, thời hạn xác nhận khối lượng; lưu ý khi tính khối lượng | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| Giám sát tiến độ |  |  |  |  |
| TD01 | Giám sát tiến độ thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: VI. GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ | 🟢 Đạt |
| TD02 | Biện pháp khắc phục chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| TD03 | Cập nhật tiến độ định kỳ, cảnh báo sớm nguy cơ chậm | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| Giám sát ATLĐ, VSMT, PCCC |  |  |  |  |
| AT01 | Giám sát an toàn lao động | Bắt buộc | Đạt – Mục: VII. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG | 🟢 Đạt |
| AT02 | Giám sát vệ sinh môi trường | Bắt buộc | Đạt – Mục: VII. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG | 🟢 Đạt |
| AT03 | Giám sát phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ | Bắt buộc | Đạt – Mục: HỆ THỐNG PCCC | 🟢 Đạt |
| AT04 | Kế hoạch quản lý an toàn: nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, biện pháp kiểm soát | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| AT05 | Ứng phó tình huống khẩn cấp, quy trình đình chỉ thi công | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 10 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| Báo cáo, họp, trao đổi thông tin |  |  |  |  |
| BC01 | Chế độ báo cáo (tuần, tháng, giai đoạn, hoàn thành, sự cố) | Bắt buộc | Đạt – Mục: VIII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP | 🟢 Đạt |
| BC02 | Thời hạn nộp báo cáo | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| BC03 | Tổ chức các cuộc họp, giao ban | Bắt buộc | Đạt – Mục: VIII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP | 🟢 Đạt |
| BC04 | Trao đổi thông tin, quản lý hồ sơ – tài liệu, thời hạn xử lý hồ sơ | Nâng cao | Đạt – Mục: III. Quản lý hồ sơ tài liệu | 🟢 Đạt |
| Tổ chức thực hiện đoàn TVGS |  |  |  |  |
| TO01 | Tổ chức thực hiện – nguyên tắc chung | Bắt buộc | Đạt – Mục: IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN | 🟢 Đạt |
| TO02 | Mô hình, sơ đồ tổ chức đoàn TVGS | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 2 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| TO03 | Nhiệm vụ của TVGS trưởng và các kỹ sư giám sát | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2.1. Trách nhiệm và quyền hạn của Giám sát trưởng: | 🟢 Đạt |
| TO04 | Quan hệ của đoàn TVGS với Công ty, nội bộ và các bên | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Quan hệ của Đoàn TVGS với các Đơn vị, Công ty | 🟢 Đạt |
| TO05 | Phân công / phân cấp trách nhiệm ký hồ sơ sản phẩm TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4. Phân công trách nhiệm ký sản phẩm của Tư vấn giám sát | 🟢 Đạt |
| TO06 | Ma trận trách nhiệm phối hợp các bên | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| TO07 | Kế hoạch điều động, đánh giá, đào tạo nhân sự đoàn | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| TO08 | Hệ thống đảm bảo chất lượng công tác giám sát (ISO 9001, kiểm soát nội bộ) | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| TO09 | Biện pháp phòng ngừa sai sót | Nâng cao | Đạt – Mục: I. Biện pháp phòng ngừa sai sót trong quá trình thi công | 🟢 Đạt |
| Đề cương giám sát chi tiết, biểu mẫu |  |  |  |  |
| CT01 | Có phần đề cương giám sát chi tiết theo từng công tác/hạng mục | Bắt buộc | Đạt – Mục: PHẦN 2. QUY TRÌNH GIÁM SÁT CHI TIẾT | 🟢 Đạt |
| CT02 | Tiêu chuẩn được viện dẫn cho từng công tác (≥ 10 lượt TCVN/QCVN) | Bắt buộc | Đạt – 163 lượt viện dẫn TCVN/QCVN | 🟢 Đạt |
| CT03 | Biểu mẫu hồ sơ (hoặc dẫn chiếu biểu mẫu dự án) | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 3 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| CT04 | Phiếu/bảng kiểm tra chi tiết (công việc kiểm tra – căn cứ – đánh giá) và sai số cho phép | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 11 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |

3. Hạng mục công tác – đề cương chi tiết

| Hạng mục | Nhóm | Hiện trạng / mục tìm thấy | Cần có | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công | Chung | Có mục giám sát chi tiết: B. Quy trình kiểm tra sự phù hợp điều kiện năng lực nhà thầu thi công xây dựng | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn lắp đặt vào công trình | Chung | Có mục giám sát chi tiết: 2. Kiểm tra, nghiệm thu vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị sử dụng cho công trình | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát công tác trắc địa | Chung | Có mục giám sát chi tiết: 1. QUY TRÌNH GIÁM SÁT TRẮC ĐẠC | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công ép cọc (đóng, ép cọc BTCT) | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: PHỐI HỢP GIỮA CÔNG TÁC SAN NỀN VÀ ÉP CỌC | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công phần móng (đào đất, bê tông lót, móng, lấp đất) | Nền móng | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát đào đất, hệ chống và kết cấu tầng hầm | Nền móng | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát kết cấu bê tông cốt thép toàn khối (cốp pha, cốt thép, bê tông) | Kết cấu | Có mục giám sát chi tiết: 6. QUY TRÌNH GIÁM SÁT HẠNG MỤC KẾT CẤU BTCT TOÀN KHỐI | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát gia công, lắp dựng kết cấu thép | Kết cấu | Có mục giám sát chi tiết: 10. QUY TRÌNH GIÁM SÁT KẾT CẤU THÉP | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công chống thấm | Hoàn thiện | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát xây, trát, ốp, lát, láng | Hoàn thiện | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt cửa, vách nhôm kính, cửa nhựa | Hoàn thiện | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát gia công, lắp đặt cửa gỗ | Hoàn thiện | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | Có | 🟠 Nên xử lý |
| Giám sát thi công sơn, bả | Hoàn thiện | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát thi công hệ thống cơ điện – phần chung | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt ống luồn dây điện âm tường, âm sàn, đi nổi | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát rãnh cáp, ống bảo vệ cáp chôn ngầm | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát kéo rải dây, cáp điện | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt thiết bị điện | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp địa | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt hệ thống cấp thoát nước | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa không khí | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, sân đường nội bộ | Hạ tầng | Có mục giám sát chi tiết: 9. QUY TRÌNH GIÁM SÁT HẠNG MỤC SÂN, ĐƯỜNG NỘI BỘ | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công trắc đạc, quan trắc (gói chuyên đề) | Chuyên đề | Có mục giám sát chi tiết: 1. QUY TRÌNH GIÁM SÁT TRẮC ĐẠC | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát công tác đất: hố đào, hạ mực nước ngầm, đắp – lấp hoàn trả, san nền | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: 2. QUY TRÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG PHẦN ĐÀO ĐẤT | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát điện động lực, điều khiển, đo lường (MCC, PLC/SCADA, loop test) | Công trình xử lý nước thải | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát chạy thử, commissioning và vận hành thử công nghệ | Công trình xử lý nước thải | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát chạy thử, nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào sử dụng | Chung | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường tại hiện trường | Chung | Có mục giám sát chi tiết: VII. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát quan trắc lún, nghiêng, chuyển vị và kiểm định kết cấu | Chuyên đề | Có mục giám sát chi tiết: 11. QUY TRÌNH GIÁM SÁT QUAN TRẮC VÀ KIỂM ĐỊNH | — | 🟢 Đạt |

4. Căn cứ pháp lý

Văn bản mới đã viện dẫn: Luật XD 135/2025 ✓, NĐ 207/2026 ✓, TT 32/2026 ✓, NĐ 217/2026 / 212/2026 ✓

| Văn bản | Số lần | Đề xuất | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| Luật Xây dựng 50/2014/QH13 | 3 | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 (hiệu lực 01/7/2026) | 🔴 Phải xử lý |
| Luật sửa đổi Luật Xây dựng 62/2020/QH14 | 5 | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 | 🔴 Phải xử lý |
| TCVN 4453:1995 | 12 | Tiêu chuẩn ban hành đã lâu – đối chiếu danh mục tiêu chuẩn dự án và tiêu chuẩn thay thế (nếu có) | 🔵 Lưu ý |

Công cụ này chỉ dò theo danh mục văn bản theo dõi (cập nhật 2026-10-23). Bắt buộc rà soát toàn bộ văn bản pháp luật, tiêu chuẩn viện dẫn bằng công cụ TEXO Legal Reviewer trước khi trình ký để bảo đảm dùng phiên bản mới nhất.

5. Trình bày, thông tin dự án

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Quy mô tài liệu | 64.196 từ · 373 tiêu đề · 0 bảng · 0 hình/sơ đồ |
| Tên dự án tìm thấy | — |
| Chủ đầu tư tìm thấy | — |
| Nghi lẫn tên dự án/CĐT khác | Không |
| Chỗ trống chờ điền | 15 vị trí: − ……………………………………………………… ¦ − ……………………………………………………… ¦ − ……………………………………………………… ¦ − ……………………………………………………… ¦ − ……………………………………………………… ¦ − ……………………………………………………… |

| Nơi nhận: - Trung tâm lập đề cương - Lưu P.KT | Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |
|  | TRƯỞNG PHÒNG |
|  | KỸ THUẬT |
|  | (Ký, ghi rõ họ tên) |
|  | Hoàng Đức Vũ |