PHIẾU KIỂM TRA ĐỀ CƯƠNG TƯ VẤN GIÁM SÁT

TT6 DE-CUONG-GIAM-SAT-TEXO-Tram-XLNT

| Đề cương / dự án | TT6 DE-CUONG-GIAM-SAT-TEXO-Tram-XLNT |
| --- | --- |
| Đơn vị lập | Trung tâm 06 |
| File kiểm tra | TT6 DE-CUONG-GIAM-SAT-TEXO-Tram-XLNT.docx |
| Mẫu áp dụng | Nâng cao (công cụ tự nhận: Nâng cao) |
| Thời điểm lập đề cương | Không xác định trên bìa |
| Ngày kiểm tra | 23/10/2026 |

| 81 Điểm khung /100 theo mẫu Nâng cao |  | 10 Phải xử lý trước khi trình ký |  | 18 Hạng mục chi tiết có mục giám sát riêng |  | 3 Căn cứ hết hiệu lực loại văn bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KẾT LUẬN Kết luận: Cần chỉnh sửa, bổ sung trước khi trình ký. Các việc cần xử lý chính: BC02 – Thời hạn nộp báo cáo; BC03 – Tổ chức các cuộc họp, giao ban; TO02 – Mô hình, sơ đồ tổ chức đoàn TVGS; TO04 – Quan hệ của đoàn TVGS với Công ty, nội bộ và các bên; TO05 – Phân công / phân cấp trách nhiệm ký hồ sơ sản phẩm TVGS. Lưu ý bắt buộc: trước khi trình ký, rà soát văn bản pháp luật, tiêu chuẩn viện dẫn bằng công cụ TEXO Legal Reviewer để bảo đảm dùng phiên bản mới nhất.

1. Việc cần xử lý trước khi trình ký

| # | Nội dung | Hiện trạng | Yêu cầu sửa | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BC02 – Thời hạn nộp báo cáo | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🔴 Phải xử lý |
| 2 | BC03 – Tổ chức các cuộc họp, giao ban | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🔴 Phải xử lý |
| 3 | TO02 – Mô hình, sơ đồ tổ chức đoàn TVGS | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🔴 Phải xử lý |
| 4 | TO04 – Quan hệ của đoàn TVGS với Công ty, nội bộ và các bên | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🔴 Phải xử lý |
| 5 | TO05 – Phân công / phân cấp trách nhiệm ký hồ sơ sản phẩm TVGS | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🔴 Phải xử lý |
| 6 | Hạng mục: Giám sát gia công, lắp đặt cửa gỗ | Không có | Bổ sung mục giám sát chi tiết (bảng nội dung – phương pháp – tiêu chuẩn – hồ sơ) | 🔴 Phải xử lý |
| 7 | Hạng mục: Giám sát lắp đặt máy phát điện dự phòng | Không có | Bổ sung mục giám sát chi tiết (bảng nội dung – phương pháp – tiêu chuẩn – hồ sơ) | 🔴 Phải xử lý |
| 8 | Căn cứ hết hiệu lực: Luật Xây dựng 50/2014/QH13 | Viện dẫn 2 lần | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 (hiệu lực 01/7/2026) | 🔴 Phải xử lý |
| 9 | Căn cứ hết hiệu lực: Luật sửa đổi Luật Xây dựng 62/2020/QH14 | Viện dẫn 2 lần | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 | 🔴 Phải xử lý |
| 10 | Căn cứ hết hiệu lực: Nghị định 175/2024/NĐ-CP | Viện dẫn 2 lần | Thay bằng Nghị định số 217/2026/NĐ-CP (quản lý hoạt động xây dựng) và Nghị định số 212/2026/NĐ-CP (điều kiện năng lực) | 🔴 Phải xử lý |
| 11 | HT04 – Bảng từ ngữ viết tắt | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 12 | TC02 – Quy mô, loại – cấp công trình, giải pháp thiết kế chính | Nhắc 4 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 13 | TC04 – Sản phẩm của gói thầu TVGS | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 14 | CL14 – Phát hiện sai sót, bất hợp lý của thiết kế | Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 15 | TD02 – Biện pháp khắc phục chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ | Nhắc 14 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 16 | TD03 – Cập nhật tiến độ định kỳ, cảnh báo sớm nguy cơ chậm | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 17 | AT04 – Kế hoạch quản lý an toàn: nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, biện pháp kiểm soát | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 18 | BC01 – Chế độ báo cáo (tuần, tháng, giai đoạn, hoàn thành, sự cố) | Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 19 | TO07 – Kế hoạch điều động, đánh giá, đào tạo nhân sự đoàn | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 20 | TO09 – Biện pháp phòng ngừa sai sót | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |

2. Đối chiếu khung chuẩn đề cương TVGS

| Mã | Tiêu chí | Cấp | Kết quả / bằng chứng | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình thức, bố cục |  |  |  |  |
| HT01 | Bìa đủ thông tin: Dự án, Công trình/Gói thầu, Địa điểm, Chủ đầu tư, Đơn vị TVGS | Bắt buộc | Đạt – Có: Dự án, Công trình/Gói thầu, Địa điểm, Chủ đầu tư, Đơn vị TVGS | 🟢 Đạt |
| HT02 | Tờ lót có ô ký Chủ đầu tư phê duyệt và Đại diện TVGS | Bắt buộc | Đạt – Có ô ký CĐT phê duyệt / TVGS | 🟢 Đạt |
| HT03 | Mục lục | Bắt buộc | Đạt – Mục: MỤC LỤC | 🟢 Đạt |
| HT04 | Bảng từ ngữ viết tắt | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| HT05 | Khổ giấy A4 | Bắt buộc | Đạt – Khổ 21.0 × 29.7 cm | 🟢 Đạt |
| HT06 | Tài liệu phát hành chỉ mang tên Công ty TEXO – không nêu đơn vị nội bộ (Trung tâm, VPĐT…) | Bắt buộc | Đạt – Không nêu đơn vị nội bộ | 🟢 Đạt |
| Thông tin dự án, phạm vi công việc |  |  |  |  |
| TC01 | Thông tin dự án, công trình, gói thầu, địa điểm, chủ đầu tư | Bắt buộc | Đạt – Mục: A. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN VÀ PHẠM VI GÓI THẦU | 🟢 Đạt |
| TC02 | Quy mô, loại – cấp công trình, giải pháp thiết kế chính | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 4 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| TC03 | Phạm vi công việc TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: A. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN VÀ PHẠM VI GÓI THẦU | 🟢 Đạt |
| TC04 | Sản phẩm của gói thầu TVGS | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| TC05 | Các bên tham gia dự án / hồ sơ dữ liệu đầu vào | Nâng cao | Đạt – Mục: Phân chia giai đoạn thi công xây dựng được thống nhất bởi CĐT và các bên tham gia để phù hợp với yêu cầu của dự án. | 🟢 Đạt |
| Cơ sở thực hiện, vai trò các bên |  |  |  |  |
| CS01 | Cơ sở thực hiện: văn bản pháp luật hiện hành | Bắt buộc | Đạt – Mục: I. CƠ SỞ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT | 🟢 Đạt |
| CS02 | Hợp đồng TVGS, hồ sơ thiết kế, hợp đồng thi công – căn cứ của gói thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: Phần A Hồ sơ pháp lý: Do CĐT, tư vấn quản lý dự án thực hiện, KS TVGS TEXO có trách nhiệm nhắc nhở CĐT, tư vấn quản lý d | 🟢 Đạt |
| CS03 | Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng | Bắt buộc | Đạt – Mục: Hệ thống tiêu chuẩn xây dựng áp dụng cho công tác nghiệm thu dựa trên hệ thống tiêu chuẩn áp dụng cho dự án | 🟢 Đạt |
| CS04 | Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư và TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: II. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG DỰ ÁN | 🟢 Đạt |
| CS05 | Quyền, nghĩa vụ / quan hệ với TVTK và nhà thầu thi công | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 2 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát chất lượng |  |  |  |  |
| CL01 | Kiểm tra điều kiện khởi công, công tác chuẩn bị thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: II. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNG, NĂNG LỰC VÀ HỒ SƠ CHUẨN BỊ | 🟢 Đạt |
| CL02 | Kiểm tra sự phù hợp năng lực nhà thầu (nhân lực, thiết bị) | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của NT thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng. Bao gồm: | 🟢 Đạt |
| CL03 | Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2.2. Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của NT thi công xây dựng công trình. | 🟢 Đạt |
| CL04 | Kiểm tra phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất vật liệu | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2.4. Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng côn | 🟢 Đạt |
| CL05 | Kiểm tra, nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, thiết bị đầu vào | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3. Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do NT thi công xây dựng công trìn | 🟢 Đạt |
| CL06 | Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: Có biện pháp thi công, biện pháp để đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng do NT thi công | 🟢 Đạt |
| CL07 | Kiểm tra bản vẽ shopdrawing (triển khai, chế tạo, lắp đặt) | Bắt buộc | Đạt – Mục: Đối với thiết bị công nghệ, điện - điều khiển và vật tư chuyên ngành chưa có tiêu chuẩn cụ thể trong hồ sơ Hợp đồng, TVG | 🟢 Đạt |
| CL08 | Giám sát thường xuyên, nhật ký thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: Các kết quả kiểm tra và số lượng vật tư vật liệu đưa vào công trình từng thời điểm trong ngày được ghi trong nhật ký côn | 🟢 Đạt |
| CL09 | Kiểm tra, xác nhận bản vẽ hoàn công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4.3. Xác nhận bản vẽ hoàn công: | 🟢 Đạt |
| CL10 | Nghiệm thu công việc xây dựng | Bắt buộc | Đạt – Mục: Việc giám sát thường xuyên, liên tục, có hệ thống, được hiểu có nghĩa như sau: Theo đúng quy trình nghiệm thu, tiến độ t | 🟢 Đạt |
| CL11 | Nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4.6 Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng (Điều 23 Nghị định 207/2026/NĐ-CP) | 🟢 Đạt |
| CL12 | Nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình đưa vào sử dụng | Bắt buộc | Đạt – Mục: Mục đích lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện; lắp đặt thiết bị, để quản lý các công tác xâ | 🟢 Đạt |
| CL13 | Hồ sơ nghiệm thu, tài liệu hoàn thành công trình | Bắt buộc | Đạt – Mục: Tài liệu phục vụ nghiệm thu bộ phận công trình như nêu trong căn cứ nghiệm thu bộ phận công trình. | 🟢 Đạt |
| CL14 | Phát hiện sai sót, bất hợp lý của thiết kế | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| CL15 | Đề nghị kiểm định lại khi nghi ngờ chất lượng | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4.10. Đề nghị CĐT tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có | 🟢 Đạt |
| CL16 | Phối hợp giải quyết vướng mắc, phát sinh | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4.11. Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình. | 🟢 Đạt |
| CL17 | Sơ đồ/lưu đồ quy trình quản lý chất lượng, quy trình nghiệm thu | Nâng cao | Đạt – Mục: Việc giám sát thường xuyên, liên tục, có hệ thống, được hiểu có nghĩa như sau: Theo đúng quy trình nghiệm thu, tiến độ t | 🟢 Đạt |
| CL18 | Quy trình xử lý không phù hợp (NCR) | Nâng cao | Đạt – Mục: Khi phát hiện vật liệu, thiết bị hoặc công việc không phù hợp, TVGS lập/đề nghị lập NCR hoặc biên bản hiện trường, xác đ | 🟢 Đạt |
| CL19 | Quản lý thay đổi thiết kế, RFI, xung đột bộ môn | Nâng cao | Đạt – Mục: Mọi sửa chữa/thay thế làm thay đổi thiết kế, thông số thiết bị, vật liệu, tuyến/cao độ hoặc logic điều khiển phải được c | 🟢 Đạt |
| CL20 | Kế hoạch nghiệm thu / kế hoạch kiểm tra (ITP) | Nâng cao | Đạt – Mục: XIX. MA TRẬN ĐIỂM KIỂM SOÁT TỐI THIỂU (ITP TÓM TẮT) | 🟢 Đạt |
| CL21 | Giám sát chạy thử, vận hành thử thiết bị | Bắt buộc | Đạt – Mục: Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường: Bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, thiết bị chạy t | 🟢 Đạt |
| Giám sát khối lượng |  |  |  |  |
| KL01 | Nguyên tắc giám sát, xác nhận khối lượng | Bắt buộc | Đạt – Mục: II. GIÁM SÁT KHỐI LƯỢNG, ĐO ĐẠC XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG THỰC TẾ THI CÔNG: | 🟢 Đạt |
| KL02 | Khối lượng phát sinh so với thiết kế | Bắt buộc | Đạt – Mục: Khối lượng phát sinh so với hồ sơ TK: | 🟢 Đạt |
| KL03 | Khối lượng sửa đổi, khối lượng thi công khác | Bắt buộc | Đạt – Mục: Khối lượng sửa đổi so với hồ sơ TK. | 🟢 Đạt |
| KL04 | Quy trình, thời hạn xác nhận khối lượng; lưu ý khi tính khối lượng | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát tiến độ |  |  |  |  |
| TD01 | Giám sát tiến độ thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: QUY TRÌNH GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ | 🟢 Đạt |
| TD02 | Biện pháp khắc phục chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 14 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| TD03 | Cập nhật tiến độ định kỳ, cảnh báo sớm nguy cơ chậm | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| Giám sát ATLĐ, VSMT, PCCC |  |  |  |  |
| AT01 | Giám sát an toàn lao động | Bắt buộc | Đạt – Mục: IV. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG | 🟢 Đạt |
| AT02 | Giám sát vệ sinh môi trường | Bắt buộc | Đạt – Mục: Mục đích lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện; lắp đặt thiết bị, để quản lý các công tác xâ | 🟢 Đạt |
| AT03 | Giám sát phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ | Bắt buộc | Đạt – Mục: Phạm vi giám sát bao gồm: hạ tầng kỹ thuật; các nhà chức năng; cụm bể xử lý ASBR và nhà vận hành ASBR; bể gom, bể điều h | 🟢 Đạt |
| AT04 | Kế hoạch quản lý an toàn: nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, biện pháp kiểm soát | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| AT05 | Ứng phó tình huống khẩn cấp, quy trình đình chỉ thi công | Nâng cao | Đạt – Mục: d) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng với TEXO theo quy định trong hợp đồng kinh tế và theo pháp luật. | 🟢 Đạt |
| Báo cáo, họp, trao đổi thông tin |  |  |  |  |
| BC01 | Chế độ báo cáo (tuần, tháng, giai đoạn, hoàn thành, sự cố) | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| BC02 | Thời hạn nộp báo cáo | Bắt buộc | Thiếu | 🔴 Phải xử lý |
| BC03 | Tổ chức các cuộc họp, giao ban | Bắt buộc | Thiếu | 🔴 Phải xử lý |
| BC04 | Trao đổi thông tin, quản lý hồ sơ – tài liệu, thời hạn xử lý hồ sơ | Nâng cao | Đạt – Mục: Nhật ký thi công xây dựng công trình là tài liệu gốc về thi công công trình (hay hạng mục công trình) nhằm trao đổi thôn | 🟢 Đạt |
| Tổ chức thực hiện đoàn TVGS |  |  |  |  |
| TO01 | Tổ chức thực hiện – nguyên tắc chung | Bắt buộc | Đạt – Mục: PHẦN THỨ NĂM: TỔ CHỨC THỰC HIỆN | 🟢 Đạt |
| TO02 | Mô hình, sơ đồ tổ chức đoàn TVGS | Bắt buộc | Thiếu | 🔴 Phải xử lý |
| TO03 | Nhiệm vụ của TVGS trưởng và các kỹ sư giám sát | Bắt buộc | Đạt – Mục: Bản vẽ hoàn công được TVGS Trưởng ký tên xác nhận. | 🟢 Đạt |
| TO04 | Quan hệ của đoàn TVGS với Công ty, nội bộ và các bên | Bắt buộc | Thiếu | 🔴 Phải xử lý |
| TO05 | Phân công / phân cấp trách nhiệm ký hồ sơ sản phẩm TVGS | Bắt buộc | Thiếu | 🔴 Phải xử lý |
| TO06 | Ma trận trách nhiệm phối hợp các bên | Nâng cao | Đạt – Mục: XIX. MA TRẬN ĐIỂM KIỂM SOÁT TỐI THIỂU (ITP TÓM TẮT) | 🟢 Đạt |
| TO07 | Kế hoạch điều động, đánh giá, đào tạo nhân sự đoàn | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| TO08 | Hệ thống đảm bảo chất lượng công tác giám sát (ISO 9001, kiểm soát nội bộ) | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| TO09 | Biện pháp phòng ngừa sai sót | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| Đề cương giám sát chi tiết, biểu mẫu |  |  |  |  |
| CT01 | Có phần đề cương giám sát chi tiết theo từng công tác/hạng mục | Bắt buộc | Đạt – Mục: PHẦN THỨ BA: ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CHI TIẾT | 🟢 Đạt |
| CT02 | Tiêu chuẩn được viện dẫn cho từng công tác (≥ 10 lượt TCVN/QCVN) | Bắt buộc | Đạt – 111 lượt viện dẫn TCVN/QCVN | 🟢 Đạt |
| CT03 | Biểu mẫu hồ sơ (hoặc dẫn chiếu biểu mẫu dự án) | Bắt buộc | Đạt – Mục: BIỂU MẪU BÁO CÁO TƯ VẤN GIÁM SÁT | 🟢 Đạt |
| CT04 | Phiếu/bảng kiểm tra chi tiết (công việc kiểm tra – căn cứ – đánh giá) và sai số cho phép | Nâng cao | Đạt – Mục: Phiếu kiểm tra đối tượng nghiệm thu. | 🟢 Đạt |

3. Hạng mục công tác – đề cương chi tiết

| Hạng mục | Nhóm | Hiện trạng / mục tìm thấy | Cần có | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giám sát vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn lắp đặt vào công trình | Chung | Có mục giám sát chi tiết: 3. Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do NT thi công xây dựng | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát công tác trắc địa | Chung | Có mục giám sát chi tiết: III. GIÁM SÁT TRẮC ĐỊA, ĐỊNH VỊ VÀ CAO ĐỘ CÔNG NGHỆ | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát công tác thí nghiệm cọc | Nền móng | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát kết cấu bê tông cốt thép toàn khối (cốp pha, cốt thép, bê tông) | Kết cấu | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát thi công chống thấm | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: VII. GIÁM SÁT CHỐNG THẤM, KHE/MẠCH NGỪNG VÀ THỬ KÍN BỂ | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát xây, trát, ốp, lát, láng | Hoàn thiện | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát gia công, lắp đặt cửa gỗ | Hoàn thiện | Không có | Có | 🔴 Phải xử lý |
| Giám sát thi công hệ thống cơ điện – phần chung | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt ống luồn dây điện âm tường, âm sàn, đi nổi | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: Phạm vi giám sát bao gồm: hạ tầng kỹ thuật; các nhà chức năng; cụm bể xử lý ASBR và nhà vận hành ASBR; bể gom, | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt máy phát điện dự phòng | Cơ điện (MEP) | Không có | Có | 🔴 Phải xử lý |
| Giám sát lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp địa | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt hệ thống cấp thoát nước | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: Phạm vi giám sát bao gồm: hạ tầng kỹ thuật; các nhà chức năng; cụm bể xử lý ASBR và nhà vận hành ASBR; bể gom, | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa không khí | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: Phạm vi giám sát bao gồm: hạ tầng kỹ thuật; các nhà chức năng; cụm bể xử lý ASBR và nhà vận hành ASBR; bể gom, | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt hệ thống xử lý nước thải | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: Phần này áp dụng cho toàn bộ phạm vi thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và chạy thử thuộc Hợp đồng thi công T | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, sân đường nội bộ | Hạ tầng | Có mục giám sát chi tiết: Phạm vi giám sát bao gồm: hạ tầng kỹ thuật; các nhà chức năng; cụm bể xử lý ASBR và nhà vận hành ASBR; bể gom, | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát công tác đất: hố đào, hạ mực nước ngầm, đắp – lấp hoàn trả, san nền | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: IV. GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐẤT, HỐ ĐÀO, HẠ MỰC NƯỚC VÀ NỀN MÓNG | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát kết cấu BTCT bể công nghệ (bể chứa, bể xử lý) | Công trình xử lý nước thải | Có mục giám sát chi tiết: Phạm vi giám sát bao gồm: hạ tầng kỹ thuật; các nhà chức năng; cụm bể xử lý ASBR và nhà vận hành ASBR; bể gom, | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát chống thấm, khe – mạch ngừng và thử kín bể | Công trình xử lý nước thải | Có mục giám sát chi tiết: VII. GIÁM SÁT CHỐNG THẤM, KHE/MẠCH NGỪNG VÀ THỬ KÍN BỂ | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt đường ống công nghệ (HDPE, uPVC, thép, inox), thử áp, súc rửa | Công trình xử lý nước thải | Có mục giám sát chi tiết: Phạm vi giám sát bao gồm: hạ tầng kỹ thuật; các nhà chức năng; cụm bể xử lý ASBR và nhà vận hành ASBR; bể gom, | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt thiết bị cơ khí – công nghệ (bơm, máy thổi khí, khuấy, hóa chất) | Công trình xử lý nước thải | Có mục giám sát chi tiết: Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, vận hành đồng bộ hệ thống máy móc thiết bị công nghệ. | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát điện động lực, điều khiển, đo lường (MCC, PLC/SCADA, loop test) | Công trình xử lý nước thải | Có mục giám sát chi tiết: Phạm vi giám sát bao gồm: hạ tầng kỹ thuật; các nhà chức năng; cụm bể xử lý ASBR và nhà vận hành ASBR; bể gom, | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát an toàn hóa chất, không gian hạn chế, nâng hạ thiết bị | Công trình xử lý nước thải | Có mục giám sát chi tiết: Phạm vi giám sát bao gồm: hạ tầng kỹ thuật; các nhà chức năng; cụm bể xử lý ASBR và nhà vận hành ASBR; bể gom, | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát chạy thử, commissioning và vận hành thử công nghệ | Công trình xử lý nước thải | Có mục giám sát chi tiết: Phạm vi giám sát bao gồm: hạ tầng kỹ thuật; các nhà chức năng; cụm bể xử lý ASBR và nhà vận hành ASBR; bể gom, | — | 🟢 Đạt |
| Kiểm tra theo ma trận điểm kiểm soát tối thiểu (ITP tóm tắt) công trình công nghệ | Công trình xử lý nước thải | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát chạy thử, nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào sử dụng | Chung | Có mục giám sát chi tiết: 1.1 Kiểm tra, bàn giao mặt bằng: | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường tại hiện trường | Chung | Có mục giám sát chi tiết: IV. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG | — | 🟢 Đạt |

4. Căn cứ pháp lý

Văn bản mới đã viện dẫn: Luật XD 135/2025 ✓, NĐ 207/2026 ✓, TT 32/2026 ✓, NĐ 217/2026 / 212/2026 ✓

| Văn bản | Số lần | Đề xuất | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| Luật Xây dựng 50/2014/QH13 | 2 | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 (hiệu lực 01/7/2026) | 🔴 Phải xử lý |
| Luật sửa đổi Luật Xây dựng 62/2020/QH14 | 2 | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 | 🔴 Phải xử lý |
| Nghị định 175/2024/NĐ-CP | 2 | Thay bằng Nghị định số 217/2026/NĐ-CP (quản lý hoạt động xây dựng) và Nghị định số 212/2026/NĐ-CP (điều kiện năng lực) | 🔴 Phải xử lý |
| TCVN 4453:1995 | 2 | Tiêu chuẩn ban hành đã lâu – đối chiếu danh mục tiêu chuẩn dự án và tiêu chuẩn thay thế (nếu có) | 🔵 Lưu ý |
| TCVN 5308:1991 | 1 | Tiêu chuẩn ban hành đã lâu – đối chiếu danh mục tiêu chuẩn dự án và tiêu chuẩn thay thế (nếu có) | 🔵 Lưu ý |

Công cụ này chỉ dò theo danh mục văn bản theo dõi (cập nhật 2026-10-23). Bắt buộc rà soát toàn bộ văn bản pháp luật, tiêu chuẩn viện dẫn bằng công cụ TEXO Legal Reviewer trước khi trình ký để bảo đảm dùng phiên bản mới nhất.

5. Trình bày, thông tin dự án

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Quy mô tài liệu | 23.481 từ · 379 tiêu đề · 121 bảng · 39 hình/sơ đồ |
| Tên dự án tìm thấy | ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC NAM CAO ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ |
| Chủ đầu tư tìm thấy | CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH VIỆT-SK GROUP |
| Nghi lẫn tên dự án/CĐT khác | Không |
| Chỗ trống chờ điền | Không |

| Nơi nhận: - Trung tâm lập đề cương - Lưu P.KT | Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |
|  | TRƯỞNG PHÒNG |
|  | KỸ THUẬT |
|  | (Ký, ghi rõ họ tên) |
|  | Hoàng Đức Vũ |